Processus internes

Livrable du projet T-ESP-901

Réalisé par Justin MBODJE, Yasser MEKHFI, Jérémy COQUELIN, Mohamed FOFANA, Matteo COGAN, Romain CROCQ-MARCHAND, Tristan CHARDES

Établissement de formation : EPITECH RENNES

Promotion 2026

## Sommaire

Sommaire	2

Processus internes – Projet Corevia (ESP)	3

1. Objectif	3

2. Gestion des tâches	3

3. Process de développement	3

4. Gestion des connaissances	4

5. Intégration d’un nouveau membre	4

6. Départ d’un membre	4

7. Process de recrutement	5

8. Gestion des blocages	5

9. Communication	5

10. Fonctionnement général	6

# Processus internes – Projet Corevia (ESP)

## 1. Objectif

Ce document formalise les principaux processus utilisés par l’équipe afin d’assurer la continuité du projet, la qualité du développement et une organisation cohérente.
Il ne remplace pas les documents d’organisation existants, mais précise concrètement comment les actions sont réalisées au quotidien.

## 2. Gestion des tâches

Les tâches sont définies dans le backlog JIRA et priorisées en fonction des objectifs du sprint.
Avant de commencer, le développeur vérifie que la tâche est suffisamment claire. Si ce n’est pas le cas, elle est précisée rapidement avec l’équipe.

Lorsqu’une tâche est prise, elle est assignée à une seule personne afin d’éviter les responsabilités floues.
Pendant son exécution, l’avancement est mis à jour par le dev ou le chef de projet régulièrement pour garder une visibilité globale.

Une tâche est considérée comme terminée lorsqu’elle est fonctionnelle, testée et validée par au moins un autre membre de l’équipe.

## 3. Process de développement

Chaque développement suit un cycle simple mais structuré.

Avant toute implémentation, une branche dédiée est créée.
Le code est produit de manière incrémentale avec des commits compréhensibles.

Avant intégration, plusieurs points sont vérifiés :

- le code fonctionne sans erreur bloquante

- un test minimum est réalisé

- le comportement correspond à la tâche initiale

Une merge request est ensuite ouverte. Elle permet une relecture rapide du code afin de limiter les erreurs et maintenir une cohérence globale du projet.

L’objectif n’est pas de mettre en place une validation lourde, mais d’assurer un minimum de qualité et de compréhension collective.

## 4. Gestion des connaissances

Afin d’éviter la dépendance à une seule personne, chaque fonctionnalité développée doit rester compréhensible par le reste de l’équipe.

Les choix techniques importants sont documentés de manière simple.
Le code doit être lisible et structuré pour permettre une reprise rapide si nécessaire.

En cas de sujet complexe, une explication rapide peut être faite à l’oral ou ajoutée dans la documentation existante.

## 5. Intégration d’un nouveau membre

L’arrivée d’un nouveau membre suit un processus léger mais structuré.

Dans un premier temps, il reçoit les accès aux outils et une présentation rapide du projet.
Il prend connaissance des éléments essentiels (architecture globale, fonctionnement général).

Ensuite, une première tâche simple lui est attribuée afin de lui permettre de comprendre rapidement les pratiques de l’équipe.
L’accompagnement se fait de manière progressive, en fonction de son autonomie.

## 6. Départ d’un membre

Lorsqu’un membre quitte le projet, une attention particulière est portée à la transmission des informations.

Ses tâches en cours sont soit finalisées, soit réassignées.
Les éléments critiques sur lesquels il travaillait doivent être compréhensibles par le reste de l’équipe.

Si nécessaire, un court transfert de connaissance est réalisé pour éviter toute perte d’information.

## 7. Process de recrutement

Le recrutement se fait de manière pragmatique.

Un premier échange permet d’évaluer rapidement la motivation et la disponibilité du candidat.
Une vérification informelle de ses compétences est réalisée via discussion ou expérience passée.

Une phase d’intégration est ensuite mise en place via une tâche concrète.
Cela permet d’évaluer sa capacité à travailler dans le contexte du projet (compréhension, communication, autonomie).

La décision d’intégration repose autant sur l’aspect technique que sur la capacité à s’intégrer dans l’équipe.

## 8. Gestion des blocages

Lorsqu’un blocage apparaît, il doit être signalé rapidement.

L’équipe privilégie une résolution courte : échange rapide, aide ponctuelle ou ajustement de la tâche.
Si le blocage persiste, une décision est prise collectivement pour débloquer la situation.

## 9. Communication

La communication est volontairement simple et directe.

Les échanges se font principalement via les outils de communication de l’équipe.
Les informations importantes doivent être partagées pour éviter les incompréhensions.

Un membre ne doit pas rester bloqué trop longtemps sans en informer les autres.

## 10. Fonctionnement général

Les processus définis ici ont pour objectif de structurer le travail sans le complexifier.

L’équipe privilégie des méthodes simples, adaptables et efficaces.
L’objectif principal reste la progression du projet, la qualité des livrables et la capacité à s’adapter rapidement aux contraintes.